รายงานการประชุม

ระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

(Electronic Case Management Intelligence System)

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.

ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อาคาร SWP ชั้น 2

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

- นายพิสิษฐ์ แก้วเกตุ		นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด

- นายอัครเดช สมมะโนหมาย	นักวิเคราะห์ระบบ

- นายณัฐกาณต์  กัณโสภณ		นักวิเคราะห์ระบบ

- นางสาวธัญธิตา กรวรรณวณัช	นักพัฒนาโปรแกรม

- นายภูริพัฒน์ เหมกุล		นักศึกษาฝึกงาน (นักพัฒนาโปรแกรม)

- นางสาวนพวรรณ อังคตรีรัตน์	นักศึกษาฝึกงาน (นักพัฒนาโปรแกรม)

เริ่มประชุม เวลา 9:00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและพัฒนาระบบส่งต่อสำเนาอิเล็กทรอนิกส์

คุณพิสิษฐ์ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- กำลังยกเลิกช่องทาง Traffy Fondue (เนื่องจากคดีทุจริตไม่สามารถดำเนินการแก้ไขและเห็นผลได้ทันทีเหมือนปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป จึงทำให้ถูกประชาชนร้องเรียนกลับได้ และได้ทำการส่งบันทึกข้อความยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงประกอบการตรวจรับงานตาม TOR ได้)

- ข้อมูลที่บันทึกตั้งแต่ขั้นตอนรับเรื่อง เช่น ชื่อผู้ร้อง/ผู้ถูกร้อง พฤติการณ์ ต้องไหลไปเป็นสารตั้งต้นในโมดูลไต่สวนและรายงานผลอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ (Double/Triple Data Entry)

- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลส่วนกลางและภูมิภาค (Hub-and-Spoke Integration) เพื่อขจัดความล่าช้าในการส่งเอกสาร โดยเปลี่ยนจากการรอเอกสารกระดาษเป็นการทำงานผ่านสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ช่วยให้เจ้าหน้าที่เขตสามารถเข้าถึงเนื้อหาคดีได้ทันที เพื่อเริ่มนับระยะเวลาดำเนินการ (SLA) 60 วันได้อย่างแม่นยำตั้งแต่วันที่ส่วนกลางกดรับเรื่อง

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การยุบรวมและยกระดับระบบสารสนเทศ

คุณพิสิษฐ์ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- ยุบรวมระบบ PCMS (Web App), ระบบไต่สวน (Window App) และ E-Report (Web App ที่ปัจจุบันใช้งานไม่ได้เนื่องจากถูก hack ระบบ) เป็นระบบเดียวกัน โดย

  - ระบบไต่ส่วนมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน ป.ป.ช. ได้ (ดึงข้อมูลจากเลข ต.) ใช้ในกรณีรับเรื่องจาก ป.ป.ช. และกรณีที่ ป.ป.ท. รับเรื่องเอง แต่เป็นเรื่องประเภทประพฤติมิชอบ (18/4)

  - ระบบ PCMS คือระบบที่ทาง ป.ป.ท. บันทึกข้อมูลเองจากทั้ง 15 ช่องทาง จะเป็นเรื่องประเภทความเดือดร้อน (58/2)

  - ระบบ E-Report เป็นระบบที่เอาไว้สรุป Report โดยที่ไม่ได้มีการเชื่อมข้อมูลกับ 2 ระบบข้างต้น เจ้าหน้าที่จะต้องมาบันทึกข้อมูลใหม่สำหรับจัดทำรายงาน (ได้รับการจัดทำโดยไร้ซึ่งค่าใช้จ่ายจากนักศึกษาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย)

- ผู้ใช้งาน เข้าใช้งานด้วย User/Password เดียว และทำงานผ่าน Role-based Access Control

- ให้ธุรการสามารถอัปเดตสถานะคดีแบบ Drop-down list ได้แทนการพิมพ์รายงาน

- มี Dashboard แสดงผลแบบ Real-time เพื่อทราบว่าคดีอยู่ที่ผู้รับผิดชอบคนใด

- มีระบบแจ้งเตือน (Alert) แสดงสีเหลือง (45 วัน) / สีแดง (เมื่อคดีใกล้ครบกำหนด 60 วัน หรือใกล้ขาดอายุความ)

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เกณฑ์การคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียนและมาตรฐานเลขสำนวนคดี

คุณพิสิษฐ์ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

  - ระบบรับเรื่องร้องเรียนจะต้องสามารถรองรับข้อมูลการร้องเรียนจากทั้ง 9 เขตทั่วประเทศได้ และสามารถคัดแยกประเภทของเรื่องร้องเรียนได้ว่าเรื่องใดต้องส่งแก่ ป.ป.ช. และเรื่องใดที่ ป.ป.ท. จะเป็นผู้รับเรื่องดำเนินการเอง โดยมีเกณฑ์ในการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน ดังนี้

  - กรณีสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนเอง

- กรณีเป็นการประพฤติมิชอบ (18/4) : กรณีเป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการ "ประพฤติมิชอบ" (เช่น การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบที่ไม่ใช่การทุจริตทางอาญาโดยตรง) ซึ่ง ป.ป.ท. มีอำนาจรับดำเนินการเอง

เลขที่ออก: ออกเลขรับเรื่อง (PCMS) ก่อน แล้วไหลไปออกเลขสำนวนคดี (ระบบไต่สวน) เพื่อดำเนินการทางวินัย

- กรณีเป็นปัญหาความเดือดร้อน (58/2) : ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน หรือการบริการภาครัฐที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายอำนวยความสะดวก

เลขที่ออก: ออกเฉพาะเลขรับเรื่อง (PCMS) และดำเนินการประสานงานแก้ไขจนจบกระบวนการ โดยไม่ต้องเปิดสำนวนคดีอาญา

- กรณีไม่เข้าอำนาจ : หากผู้ถูกร้องเป็นข้าราชการระดับสูง (อำนาจ ป.ป.ช.) ระบบจะเลือกสถานะ "ไม่รับดำเนินการ" และพิมพ์หนังสือส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ทันที

เลขที่ออก: ออกเลขรับเรื่อง (PCMS) เท่านั้น (สถานะ: ไม่รับดำเนินการ/ส่งต่อ ป.ป.ช.)

- กรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.: ระบบบันทึกเลขรับเรื่องเพื่อเก็บสถิติ และส่งต่อไปหน่วยงานวินัย (สพท./สปช.) ทันที แล้วมี Workflow ส่งเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานวินัย (สพท./สปช.) แบบวันต่อวัน

เลขที่ออก: ออกเลขรับเรื่อง (PCMS) เท่านั้น (สถานะ: ไม่รับดำเนินการ/ส่งต่อ สพท./สปช.)

  - กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนที่ถูกส่งมาจาก ป.ป.ช.

      - กรณีเป็นคดีทุจริตที่ ป.ป.ช. มอบหมาย 18/1 (ข) : ระบบจะตรวจสอบระดับตำแหน่งผู้ถูกร้อง หากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับ "ต่ำกว่าผู้อำนวยการต้น" ระบบจะจัดเข้ากลุ่มที่ ป.ป.ท. สามารถตั้งสำนวนได้ทันทีโดยไม่ต้องรออนุมัติเป็นรายคดีจาก ป.ป.ช.

เลขที่ออก: เลขสำนวนคดี (ระบบไต่สวน)

      - กรณีเป็นมอบหมายเป็นการทั่วไป (คาดการณ์ผลบังคับใช้เดือนพฤษภาคม) : ระบบจะตรวจสอบระดับตำแหน่งผู้ถูกร้อง หากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับ "ต่ำกว่าผู้อำนวยการต้น" ระบบจะจัดเข้ากลุ่มที่ ป.ป.ท. สามารถตั้งสำนวนได้ทันทีโดยไม่ต้องรออนุมัติเป็นรายคดีจาก ป.ป.ช. แล้วสามารถออกรายงานสถิติประจำเดือน (Monthly Report) เพื่อส่งกลับไปรายงานผลให้ ป.ป.ช. ทราบได้ตามกำหนด

เลขที่ออก: เลขรับเรื่อง (PCMS) และ เลขสำนวนคดี (ระบบไต่สวน) [New Requirement]

- ใช้เลขคดีเดียว (Single ID) เป็นเลขรหัสเดียวอ้างอิงตั้งแต่ต้นจนจบระบบ

- ระบบต้องสามารถแสดงผลบันทึกรายงานทั้ง 3 รายการได้พร้อมกันจากการทำบันทึกเพียงครั้งเดียว

- ระบบต้องสามารถดูรายงานความก้าวหน้าของคดี รวมทั้งสรุปเป็นสถิติเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้บริหารได้

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ระบบจัดการเอกสารราชการอัตโนมัติ และเชื่อมโยงติดตามสถานะคดีครบวงจร

คุณพิสิษฐ์ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- ระบบต้องสามารถดึงข้อมูลในฐานข้อมูลมาสร้างเอกสารราชการในรูปแบบพร้อมพิมพ์ (Print-ready) ได้ทันที เช่น ปกสำนวนคดี หนังสือแจ้งกลับผู้ร้องเรียน หนังสือส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. และแบบฟอร์มเสนอผู้บริหาร (สรุป 1 หน้า แทนการใช้กระดาษจากเดิม 3 หน้า)  เป็นต้น

- ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงคดีย่อยที่แตกแขนงออกมาให้กลับมาที่เลขรับเรื่องต้นทางได้ เพื่อไม่ให้สูญเสียการติดตามสถานะ

- ระบบต้องสามารถติดตามคดีได้ตั้งแต่ต้นน้ำ (รับเรื่อง) กลางน้ำ (ไต่สวน) ไปจนถึงปลายน้ำ (มติบอร์ด/อัยการ/ศาล) แบบ Real-time ผ่าน Dashboard

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติโครงการและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง

คุณพิสิษฐ์ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA): ข้อมูลจริงที่จะนำมาให้ทีมผู้พัฒนาทดสอบระบบ (Test Data) จะต้องผ่านกระบวนการทำ Data Masking หรือเซ็นเซอร์ข้อมูลชื่อ-นามสกุลจริง เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมาย

- การขอเชื่อมโยงข้อมูลข้ามสายงาน: เพื่อให้การ Tracking สมบูรณ์ ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับ กลุ่มงาน 38 และ กลุ่มติดตามมติบอร์ด ซึ่งทีมงานต้องจัดทำหนังสือราชการเสนอผ่านประธานกรรมการ เพื่อขออนุมัติการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นทางการ

- กระบวนการทดสอบระบบ (UAT):

  - จัดเตรียมระบบเซิร์ฟเวอร์จำลอง (Demo Server) ให้ผู้ใช้งานจริงทดลอง

  - จัดประชุมชี้แจงผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) ร่วมกับ 15 สำนัก/เขต

  - จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Feedback Session) อย่างน้อย 3 รอบ หลังเปิดใช้งานจริง เพื่อปรับแต่งฟังก์ชันให้ตรงกับหน้างานที่สุด

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ปิดประชุม เวลา 12:00 น.

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวนพวรรณ อังคตรีรัตน์