รายงานการประชุม

ระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

(Electronic Case Management Intelligence System)

วันพุธ ที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.

ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 (ฝั่งลิฟต์)

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

- นางสาวนภวรรณ		รัตนวิจิตร		นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

- นางสาวนัฐชานันท์	มากรักษ์			นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

- นางสาวทัตพร		ฉันทา			นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

- นางสาวอนุวรรณ		ทองหัตถา		นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

- นางสาวกฤษญกร		สีหะวงษ์			นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด

- นายอัครเดช		สมมะโนหมาย		นักวิเคราะห์ระบบ

- นายณัฐกาณต์		กัณโสภณ		นักวิเคราะห์ระบบ

- นางสาวธัญธิตา		กรวรรณวณัช		นักพัฒนาโปรแกรม

- นายภูริพัฒน์		เหมกุล			นักศึกษาฝึกงาน (นักพัฒนาโปรแกรม)

- นางสาวนพวรรณ		อังคตรีรัตน์		นักศึกษาฝึกงาน (นักพัฒนาโปรแกรม)

เริ่มประชุม เวลา 13:00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ระบบจำแนกประเภทคดีและกระบวนการรับเรื่องตั้งต้น

คุณนัฐชานันท์ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- ระบบต้องรองรับคดี 3 ประเภทหลัก ได้แก่

  - คดีมาตรา 58 เรื่องแก้ไขความเดือดร้อน

  - คดีมาตรา 62 ที่รับโอนมาจาก ป.ป.ช.

  - คดีมาตรา 18/4 เรื่องประพฤติมิชอบ

- สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ส่วนกลาง (ศูนย์รับเรื่องฯ) ต้องเป็น Super Admin ที่เห็นคดีได้ทั้งประเทศ ส่วนสำนัก/เขตจะเห็นเฉพาะคดีที่ได้รับมอบหมาย

- ในการคำนวณระยะเวลา ระบบต้องเริ่มต้นนับระยะเวลาทำงานตั้งแต่วันแรกที่ สำนักงาน ป.ป.ท. รับเรื่อง ไม่ว่าจะมีการโอนคดีไปมาอย่างไรก็ตาม

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ระบบบริหารงานและมอบหมายงาน

คุณนภวรรณ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- ในการจ่ายงาน ธุรการคดีต้องสามารถคีย์ชื่อนักสืบสวนตามคิวงานเพื่อเสนอ ผอ. อนุมัติการมอบหมายผ่านระบบ และไม่มีการไม่อนุมัติ มีเพียงการเสนอเปลี่ยนตัวนักสืบสวนเท่านั้น

- ในตู้รับงานอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ ผอ. อนุมัติ สำนวนจะไปปรากฏใน "ตู้รับงาน" ของนักสืบสวนรายนั้นทันที โดยนักสืบสวนต้องกด "รับทราบ" เพื่อเริ่มนับระยะเวลาการทำงานของตน

- ระบบต้องสามารถโอนและคืนสำนวนได้ โดยระบบต้องรองรับฟังก์ชันการดึงเรื่องกลับ (ตีคืน) หากส่งผิดหน่วยงาน หรือโอนสำนวนระหว่างเขตโดยที่ข้อมูลเดิมยังคงอยู่

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ระบบบันทึกงานไต่สวนและควบคุมระยะเวลา

คุณกฤษญกร แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

  - มี Logs บันทึกกิจกรรม ที่นักสืบสวนสามารถบันทึกความก้าวหน้างานและแก้ไขข้อมูลได้เรื่อยๆ เช่น วันนี้สอบพยาน หรือวันที่ออกหนังสือขอเอกสาร

  - ระบบต้องสามารถอัปโหลดไฟล์สแกนคำให้การ หรือหลักฐานสำคัญเข้าสู่ระบบได้ทันที เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเปิดดูไฟล์ต้นฉบับได้โดยไม่ต้องรอเล่มสำนวนจริง

  - ระบบควรตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารได้ เช่น การแนบใบ ทร.14 (ทะเบียนราษฎร์) เพื่อยืนยันตัวตนผู้ถูกกล่าวหาให้แม่นยำ โดยเน้นการตรวจสอบที่เลขประจำตัวประชาชน ป้องกันความผิดพลาดกรณีชื่อซ้ำ

  - ระบบต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า (เช่น เตือนที่วันที่ 45 สำหรับกรอบเวลา 60 วันแรก) เพื่อให้นักสืบสวนดำเนินการขยายเวลาได้ทัน ป้องกันการถูกลงโทษทางวินัยจากการทำงานล่าช้า

  - ระบบรองรับการขอขยายเวลาได้ตามกรอบกฎหมาย (ครั้งละ 60 วัน) โดยต้องระบุเหตุผลความจำเป็น

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ระบบดำเนินการหลังชี้มูล หมายจับ และการติดตามชั้นศาล

คุณอนุวรรณ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- ในหลักฐานการส่งพนักงานอัยการ ต้องบังคับให้นักสืบสวนสแกน "ใบรับสำนวนที่มีลายเซ็นนิติกรอัยการ" เข้าสู่ระบบเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งงาน และปิดสถานะงานในส่วนอาญา

- ระบบหมายจับต้องบันทึกรายละเอียดตำหนิรูปพรรณและภาพถ่ายผู้ต้องหา พร้อมระบบแจ้งเตือนกรณีหนีคดีที่ "อายุความสะดุดหยุดลง" ตามกฎหมายใหม่เดือนเมษายนปี 2559

- ระบบมีการรองรับการเก็บข้อมูลคำพิพากษาศาลทั้ง 3 ชั้น (ต้น, อุทธรณ์, ฎีกา) และกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องจนต้องทำความเห็นแย้ง โดยในส่วนของการวน Flow การเสนอความเห็นแย้งในครั้งแรกจะต้องมีความละเอียดที่สุด แล้วในการเสนอความเห็นแย้งในครั้งถัดมาจะมีการดึงข้อมูลในรอบก่อนเพื่อให้สามารถเสนอความเห็นแย้งใหม่อีกครั้งได้ง่ายดายขึ้น

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ระบบติดตามผลวินัย ระบบตรวจสอบประวัติ และความคาดหวังเพิ่มเติม

คุณทัตพร แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- ในการติดตามผลวินัย (ป วินัย) ระบบต้องติดตามหน่วยงานต้นสังกัดให้ลงโทษภายใน 60-90 วัน หากเงียบหายต้องมีระบบแจ้งเตือนเพื่อทำหนังสือทวงถาม (ตว) หรือเสนอความเห็นส่ง ป.ป.ช. กรณีผู้บังคับบัญชาละเว้น

- ในหนึ่งสำนวนที่มีผู้ถูกกล่าวหาหลายคน ระบบต้องสามารถบันทึกและติดตามสถานะการลงโทษแยกเป็นรายคนได้ (เนื่องจากบางคนอาจย้ายหรือเกษียณไปก่อน)

- ระบบตรวจสอบประวัติ (กิจกรรมที่ 8) ต้องรองรับการนำเข้าข้อมูลรายชื่อจำนวนมากจาก Excel (Mass Data) เพื่อนำมา Match กับฐานข้อมูลคดี และแสดงผลได้ทันทีว่าคดีนั้นๆ อยู่ขั้นตอนใด (เช่น อยู่ระหว่างไต่สวน หรือ ศาลตัดสินแล้ว)

- ระบบสามารถรองรับปริมาณข้อมูลคดี ที่มีปริมาณข้อมูลในรูปแบบกระดาษอย่างต่ำต่อ 1 คดี คือ 2000 หน้าได้ แล้วมีกระบวนการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

- ความคาดหวังเพิ่มเติม

  - มี Dashboard แสดงความคืบหน้างานเป็นกราฟแท่งรายบุคคล เพื่อกระตุ้นการกรอกข้อมูลและใช้เป็นตัวชี้วัดผลงาน

  - มี Mobile App ให้เจ้าหน้าท่สามารถใช้งานผ่านมือถือได้ เพื่อความสะดวกในการติดตามงานนอกสถานที่

  - มี AI ช่วยสรุปและวิเคราะห์ประเด็นจากคำให้การพยานที่มีจำนวนมาก (Index สำนวน) เพื่อลดภาระงานเอกสาร

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ปิดประชุม เวลา 15:15 น.

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวนพวรรณ อังคตรีรัตน์

เอกสารแนบ: ใบเซ็นต์ชื่อ