รายงานการประชุม

ระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

(Electronic Case Management Intelligence System)

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.

ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 12 ศทส.

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

- พ.ต.ต. จักรกฤษณ์	ประจันพล		นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

- นายโสภณ		ธีระวงศ์ภิญโญ		นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

- นางอรทัย		เพชรสันทัด		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

- นายศรนรินทร์		วุฒิเฟย			นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด

- นายอัครเดช		สมมะโนหมาย		นักวิเคราะห์ระบบ

- นายณัฐกาณต์		กัณโสภณ		นักวิเคราะห์ระบบ

- นางสาวธัญธิตา		กรวรรณวณัช		นักพัฒนาโปรแกรม

- นายภูริพัฒน์		เหมกุล			นักศึกษาฝึกงาน (นักพัฒนาโปรแกรม)

- นางสาวนพวรรณ		อังคตรีรัตน์		นักศึกษาฝึกงาน (นักพัฒนาโปรแกรม)

เริ่มประชุม เวลา 9:00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง การรับคำร้องขอคุ้มครองพยานและการเชื่อมโยงข้อมูลคดีหลักกับระบบไต่สวน

คุณพันตำรวจตรีจักรกฤษณ์ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- ระบบต้องสามารถดึงข้อมูลจากระบบไต่สวน (กิจกรรม 5) มาใช้ได้ทันทีเมื่อมีการระบุ "เลขคดี" เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการกรอกชื่อผู้ร้อง ผู้ถูกกล่าวหา หรือพฤติการณ์คดี

- ระบบต้องรองรับการยื่นคำขอคุ้มครองพยาน 3 รูปแบบหลัก ดังนี้

  - พยานยื่นเอง

  - ยื่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/โทรศัพท์โดยมีเจ้าหน้าที่บันทึกแทน

  - เจ้าหน้าที่เห็นควรให้คุ้มครองเอง โดยตัวผู้ถูกคุ้มครองต้องให้ความยินยอม

- ระบบต้องจำกัดสิทธิ์ให้เห็นข้อมูลได้เฉพาะเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองพยาน (กอท.)  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และกองอำนวยการต่อต้านการทุจริต (กอท.) ที่จะสามารถดูข้อมูลในส่วนของ "ระบบคุ้มครองพยาน" และ "ระบบฐานข้อมูลหมายจับ" ได้ทั้งหมด เนื่องจากทำหน้าที่เป็นทะเบียนกลางในการประสานงานและบันทึกข้อมูล

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ระบบคัดกรองและอำนาจในการอนุมัติกรณีเร่งด่วน

คุณพันตำรวจตรีจักรกฤษณ์ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าหน้าที่ต้องสามารถระบุในระบบได้ว่าคำขอคุ้มครองพยานฉบับนั้น ๆ เป็น "กรณีทั่วไป" หรือ "กรณีเร่งด่วน"

- อำนาจในการอนุมัติคำขอคุ้มครองพยานแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

    - กรณีทั่วไป จะทำการเสนอคำร้องผ่านลำดับชั้น จากพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของสำนวน เสนอผ่าน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ตามด้วย รองเลขาธิการ และจบที่ เลขาธิการ ป.ป.ท. เป็นผู้อนุมัติ โดยระบบต้องรองรับกรณีที่เลขาธิการมอบหมายให้รองเลขาธิการเป็นผู้ลงนามอนุมัติแทนได้

    - กรณีเร่งด่วน ระบบจะต้องรองรับให้ ผู้อำนวยการสำนัก/เขต สามารถกดอนุมัติคุ้มครองชั่วคราวได้ทันที แล้วจึงรายงานเลขาธิการเพื่อทราบหรือพิจารณาในภายหลัง

- หากเลขาธิการไม่อนุมัติ ระบบต้องรองรับขั้นตอนการอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ท. ภายใน 30 วัน ซึ่งหากคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติเห็นชอบคำขอคุ้มครองพยาน ระบบจะดำเนินการต่อไปจนผู้ขอความคุ้มครองจะได้รับการคุ้มครอง แต่หากคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่มีมติเห็นชอบคำขอคุ้มครองพยาน จะเป็นการยุติคำขอคุ้มครองพยานฉบับนั้น ๆ ทันที

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การกำกับระยะเวลาและวิธีการคุ้มครอง

คุณพันตำรวจตรีจักรกฤษณ์ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

  - ระบบต้องคุมระยะเวลาคุ้มครองเบื้องต้นรวมไม่เกิน 6 เดือน โดยการอนุมัติแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 3 เดือน

  - มีระบบแจ้งเตือนเจ้าของเรื่องก่อนครบกำหนดเวลาคุ้มครอง เพื่อพิจารณาขยายเวลาหรือสั่งยุติ

  - ระบบต้องมีตัวเลือกมาตรการคุ้มครองพยานเบื้องต้น 4 รูปแบบ ตามระเบียบฯ ปี 2554 ได้แก่

  - การจัดชุดเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัย โดยการมอบหมายชุดปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยให้แก่พยานหรือบุคคลใกล้ชิดอย่างใกล้ชิด

  - การจัดหาที่พำนักในสถานที่ปลอดภัย โดยการจัดให้พยานพำนักในสถานที่ที่เหมาะสมและมีความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด ตามที่พยานไว้วางใจหรือตามที่สำนักงานกำหนด

  - การปกปิดอัตลักษณ์และรักษาชั้นความลับ โดยการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อปกปิดชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ ภาพถ่าย หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของพยานได้

  - การบูรณาการประสานงานเพื่อการคุ้มครอง โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง (เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) เพื่อร่วมดำเนินการคุ้มครองความปลอดภัย

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การบริหารจัดการเอกสาร รายงานผลการปฏิบัติ และการขยายระยะเวลาคุ้มครอง

คุณพันตำรวจตรีจักรกฤษณ์ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- ระบบต้องรองรับการกรอกและ Export เอกสารตามแบบฟอร์ม คบ.1 - คบ.17 เช่น บันทึกคำให้การ (คบ.3), คำสั่งแต่งตั้งชุดคุ้มครอง (คบ.8), และบันทึกข้อตกลง (คบ.11)

- รองรับการอัปโหลดไฟล์สแกนรายงานรายเดือนจากตำรวจในพื้นที่ (สพ.) หรือชุดปฏิบัติการ เช่น รายงานการตรวจเยี่ยม และหลักฐานการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงชีพพยาน

- ระบบต้องรองรับฟังก์ชัน Extend ระยะเวลาโดยใช้เลขคำร้องเดิม หากพิจารณาแล้วว่าพยานยังไม่ปลอดภัย แต่ถ้าไม่สามารถเพิ่มระยะเวลาการคุ้มครองได้แล้ว ต้องส่งเรื่องการคุ้มครองต่อไปให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการตามหมายจับ และความคาดหวังเพิ่มเติม

คุณพันตำรวจตรีจักรกฤษณ์ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- ระบบต้องรองรับการบันทึกรายละเอียดหมายจับ ตำหนิรูปพรรณ และภาพถ่ายผู้ต้องหา

- ระบบต้องสามารถแสดงสถานะหมายจับได้แบบ Real-time เช่น อยู่ระหว่างประสานงาน, จับกุมได้แล้ว, ขาดอายุความ หรือผู้ต้องหาเสียชีวิต

- ระบบต้องมีการคำนวณและแจ้งเตือนหมายจับที่ใกล้หมดอายุความ โดยเฉพาะกรณีที่ “อายุความสะดุดหยุดลง” ตามกฎหมายใหม่เดือนเมษายนปี 2559 กรณีที่เกิดการหนีคดี

- ความคาดหวังเพิ่มเติม

  - ระบบสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระบบ AWIS ของศาล เพื่ออัปเดตสถานะการออกหมายหรือเพิกถอนหมายได้โดยอัตโนมัติในอนาคต

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ปิดประชุม เวลา 12:45 น.

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวนพวรรณ อังคตรีรัตน์

เอกสารแนบ: ใบเซ็นต์ชื่อ