รายงานการประชุม

ระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

(Electronic Case Management Intelligence System)

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.

ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 12 ศทส.

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

- นายมรุต			อาภาอดุล		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

- นายประดับ		วาหมงคล		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด

- นายอัครเดช		สมมะโนหมาย		นักวิเคราะห์ระบบ

- นายณัฐกาณต์		กัณโสภณ		นักวิเคราะห์ระบบ

- นางสาวธัญธิตา		กรวรรณวณัช		นักพัฒนาโปรแกรม

- นายภูริพัฒน์		เหมกุล			นักศึกษาฝึกงาน (นักพัฒนาโปรแกรม)

- นางสาวนพวรรณ		อังคตรีรัตน์		นักศึกษาฝึกงาน (นักพัฒนาโปรแกรม)

เริ่มประชุม เวลา 9:00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง การเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคคลและทะเบียนภาครัฐ

คุณมรุต แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- ระบบ Linkage 2 (LK2) ให้เชื่อมต่อกับกรมการปกครองเพื่อสืบค้นประวัติราษฎร ทะเบียนบ้าน และรูปใบหน้าพยานหรือผู้ต้องหา โดยเจ้าหน้าที่ต้องการให้ค้นหาได้จากชื่อ-สกุล หรือเลขบัตรประชาชนได้โดยตรงจากหน้าจอระบบ E-CMIS

- ในส่วนของกรมการขนส่งทางบก (DLT) ให้เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบรายละเอียดรถยนต์และชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์

- ส่วนสำนักงานประกันสังคม (SSO) ให้เชื่อมโยงตรวจสอบสถานะผู้ประกันตน ประวัติการทำงาน และสถานที่ทำงานปัจจุบัน เพื่อใช้ในการติดตามตัวบุคคล

- ระบบ DPIS (ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ) ให้เชื่อมโยงเพื่อดึงข้อมูลตำแหน่งและสังกัดของข้าราชการ ป.ป.ท. มาใช้จัดโครงสร้างองค์กรในระบบ หากมีการโยกย้ายตำแหน่ง ข้อมูลในระบบ E-CMIS ต้องอัปเดตตามอัตโนมัติ

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ระบบบูรณาการช่องทางรับเรื่องและหน่วยงานภายนอก

คุณประดับ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- ในส่วนของระบบที่บูรณาการกับ ป.ป.ช. (เลข ต.) ต้องการให้ระบบเป็นการรับ-ส่งข้อมูลแบบสองทาง (Bi-directional) โดยเมื่อ ป.ป.ท. ดำเนินการคดีที่รับโอนมาเสร็จสิ้น ข้อมูลต้องถูกส่งกลับไปยังระบบ ป.ป.ช. ได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกซ้ำ

- เมื่อประชาชนร้องเรียนผ่านแอป "ทางรัฐ" และ "ภาษีไปไหน" ระบบต้องดึงข้อมูลโครงการมาลงฟอร์มให้อัตโนมัติ และต้องส่งสถานะคดีกลับไปแสดงผลบนหน้าจอแอปของประชาชนแบบ Real-time

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยและการเปิดเผยข้อมูล

คุณประดับ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

  - ในส่วนของระบบ ThaiD ให้นำ API ยืนยันตัวตนดิจิทัลมาใช้เป็นช่องทางเข้าสู่ระบบ (Single Sign-On) ทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ต้องการติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน

  - ส่วน Open Data (data.go.th) ให้พัฒนาช่องทาง Open API เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติคดีที่สามารถเปิดเผยได้สู่สาธารณะ โดยระบบต้องมีการจัดการสิทธิ์และออก API Key สำหรับผู้ขอใช้ข้อมูล

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การแจ้งเตือนและการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงและความคุ้มค่า

คุณประดับ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- ระบบต้องมีการส่งข้อความแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคลผ่าน Line หรือ Email เมื่อมีการจ่ายคดีใหม่ให้ มีคดีค้าง หรือแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนคดีจะครบกำหนดระยะเวลา

- มีการวิเคราะห์งบประมาณ (Costing per Case) โดยเชื่อมกับระบบการเงินเพื่อดูค่าใช้จ่ายจริงในแต่ละคดี (ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง) เทียบกับมูลค่าความเสียหายเพื่อวัดความคุ้มค่า

- มีการจับคู่ความเสี่ยง (Risk Pairing) โดยการนำข้อมูลความเสี่ยงทุจริตที่หน่วยงานรายงาน มาเปรียบเทียบกับเรื่องร้องเรียนจริงในระบบเพื่อประเมินสถานการณ์

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์เข้าถึงรวมศูนย์

คุณประดับ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- เปลี่ยนแปลงระบบจากเดิมที่แยก User ตามระบบ มาเป็นการรวมศูนย์ที่เดียว โดยแอดมินกลางสามารถมอบสิทธิ์ระดับ App Admin ให้แต่ละกองบริหารคนของตนเองได้

- ระบบมีการรองรับการจัดกลุ่มสิทธิ์ตามตำแหน่งงาน (เช่น กลุ่มนักสืบสวน) และรองรับเจ้าหน้าที่หนึ่งคนที่มีหลายบทบาทหน้าที่หรือทำงานข้ามหน่วยงาน

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ปิดประชุม เวลา 11:10 น.

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวนพวรรณ อังคตรีรัตน์

เอกสารแนบ: ใบเซ็นต์ชื่อ