รายงานการประชุม

ระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

(Electronic Case Management Intelligence System)

เรื่อง กิจกรรมที่ 9 หมายจับ

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:00 น. ถึง 14:50 น.

ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 12 (ห้องคุณ XXX)

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

- พันตำรวจตรีจักรกฤษณ์ 		ประจันพล        		นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

- นายโสภณ   			ธีระวงศ์ภิญโญ        	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

- นางอรทัย 			เพชรสันทัด        		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

- นายประดับ 			วาหมงคล    		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด

- นาย อัครเดช 			สมมะโนหมาย 		นักวิเคราะห์ระบบ

- นาย ณัฐกานต์ 			กัณโสภณ 		นักวิเคราะห์ระบบ

- นาย เจษฎา 			สมพร 			นักพัฒนาโปรแกรม

- นางสาว ธัญธิตา 			กรวรรณวณัช 		นักพัฒนาโปรแกรม

- นางสาวณีรนุช 			พัฒนอำพันทอง		นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบ

- นายสิทธิศักดิ์ 			พิมพ์ทองภูมิ 		นักวิเคราะห์ระบบ

- นายภูริพัฒน์ 			เหมกุล 			นักศึกษาฝึกงานนักพัฒนาโปรแกรม

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

บทสรุปประเด็นที่ผ่านการหารือ (Recap จากประชุม 7 ฉบับ)

| วันที่ | ประเด็นเกี่ยวกับหมายจับ |
| --- | --- |
| 3 เม.ย. 69 | MOU เชื่อม API ศาล+ตร. · สถานะ Active vs Closed · เฝ้าระวังอายุความ · Dashboard |
| 8 เม.ย. 69 | ตำหนิรูปพรรณ + ภาพถ่าย · อายุความสะดุดหยุดลง (กฎหมายใหม่ เม.ย. 2559) · เก็บคำพิพากษา 3 ชั้น |
| 9 เม.ย. 69 | สถานะ realtime (อยู่ระหว่างประสาน/จับได้/ขาดอายุความ/เสียชีวิต) · เชื่อม สตช.+AWIS · กอท. ดูได้ทุกหมาย |
| 10 เม.ย. 69 | เชื่อม LK2/DPIS/DLT/SSO · ThaiD SSO · แจ้งเตือน Line/Email |
| 20 เม.ย. 69 | Linkage หมายกับสำนวน PCMS · เก็บคำพิพากษาดำ/แดง |
| 27 เม.ย. 69 | E-Filing · SLA display · Audit Trail · Document Versioning |

ความต้องการที่ผู้ว่าจ้างยืนยันล่าสุด (4 ประการ)

- MOU Integration — เชื่อม API ศาล (AWIS) ดึงประวัติและสถานะหมายอัตโนมัติ

- Real-time Status — แสดงสถานะ Active (ยังจับไม่ได้) vs Closed (จับได้แล้ว) อย่างชัดเจน

- เฝ้าระวังอายุความ — แจ้งเตือนป้องกันหมายสิ้นผลโดยไม่ได้ตัวผู้ต้องหา

- Dashboard —  กิจกรรม 9 (หมายจับ) ให้ผู้บริหารเห็นในที่เดียว

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  นำเสนอ As-Is — ปัญหาในการติดตามหมายจับปัจจุบัน

นำเสนอ As-Is process flow + pain points ที่พบ

- กระบวนการ 8 ขั้น จาก ชี้มูล → อัยการ → ศาลออกหมาย → ติดตาม → ปลด/ปิดหมาย

- Pain points หลัก: ลง manual ไม่เชื่อมระบบ · ไม่ realtime · คำนวณอายุความ manual · ไม่มี dashboard แสดงการทำงานของแต่ละเขต

- Deliverable: Draw.io As-Is Diagram + เอกสาร SA As-Is

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง นำเสนอ To-Be — 4 ความต้องการหลักที่ผู้ว่าจ้างยืนยัน

ทีมพัฒนานำเสนอแนวทางออกแบบใหม่

2.1 MOU Integration

API gateway เชื่อม AWIS (ศาล) แบบ realtime 5นาที + degraded mode รองรับ MOU ล่ม

2.2 Real-time Status

Active / Active-Near Expiry / Active-Suspended / Closed-Arrested

Closed-Expired / Closed-Withdrawn / Closed-Discontinued

2.3 อายุความ Alerts Auto-calc ตาม ป.อ. ม.95 + รองรับสะดุดหยุดลง + แจ้ง

เตือน 180/90/30/7 วัน หลายช่องทางเช่น ระบบ เป็นหลัก

2.4 Dashboard 9

KPI: สัดส่วนวินัยของแต่ละเขต, อัยการสั่งฟ้อง, หมาย active vs closed, ใกล้หมด

อายุ, heat map พื้นที่

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การนำฟอร์ม manual เข้ามาในระบบออนไลน์

- โดยปกติแล้วฟอร์มเป็นส่วนกระดาษ ซึ่งจะต้องนำมากรอกมือ ซึ่งระบบที่จะมีการพัฒนาจะนำฟอร์ม manual มาออนไลน์ เข้าระบบเพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บการติดตาม และการบันทึกข้อมูลและ Dashboard ซึ่งอยากให้เน้นและให้ความสำคัญกับส่วนนี้ก่อน

- ทางทีมได้มีการข้อตัวอย่างเอกสารเพื่อนำมาประกอบในการออกแบบระบบ : เอกสารคำร้องหมายจับ

- การออกแบบระบบต้องทำให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน

- หนังสือภายในมี e-sign เป็นการแจ้งผล

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การย้ายข้อมูล

อยากให้มีการเก็บข้อมูลเดิมไว้ด้วย เพื่อช่วยในการตรวจสอบและการจัดเก็บข้อมูลเก่า ทางทีมได้มีการขอข้อมูล migrate data เช่น ระบบวินัย ระบบตรวจสอบหมายจับ เป็นต้น

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การรายงานการจับกุม

แจ้งว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้จับกุมว่าใครเป็นผู้จับ เช่น ป.ป.ท. หรือตำรวจ หรือร่วมกัน มีการประสานตำรวจร่วมกันจับ

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การรายงานการจับกุม

เลขหมายจับ run ที่ลงระบบของ ปปท เนื้อในเป็นเลขศาลหรือเลขพิจารณาคดี

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การขาดอายุความ

- มีสองแบบคือกรอกจำนวนปี หรือกรอกวันที่ ในระบบเพื่อให้คำนวนวันที่เมื่อไรหมดอายุความ ซึ่งหมายมี 2 แบบ ว่าเกิดก่อน 30 เมษายน 2559 หรือเกิดหลัง ถ้าเกิดก่อนต้องบังคับอายุความ ถ้าเกิดหลังไม่มีวันหมดอายุความ อยากให้ระบบออกแบบส่วนนี้มาด้วย วันที่เริ่มคือวันที่เกิดเหตุ ดังนั้นเจ้าของคดีต้องกรอก manual ทั้งเริ่มและจบ

- ถ้าไม่มีอายุความส่วนวันที่ด้านล่างอยากให้ (-) ไว้

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การตรวจสอบเลขบัตรประชาชน

อยากให้มีการตรวจสอบการใส่เลขบัตรประชาชนไว้ด้วย

มติที่ประชุม  : บริษัทรับทราบ

ปิดประชุม เวลา 14:50 น.

ผู้บันทึกการประชุม

ณีรนุช พัฒนอำพันทอง