รายงานการประชุม

ระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

(Electronic Case Management Intelligence System)

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2569 เวลา 9:30 น. ถึง 11:00 น.

ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

- นาย ประดับ		วาหมงคล		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

- นาย จิตรพล		อินกุณา			นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

- นาย พิสิษฐ์		แก้วเกตุ			นักวิชาการยุติธรรม

- นางสาว ณัฐกฤตา 	วงษ์สายตา		นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- นางสาว กฤษญกร	สีหะวงษ์		นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด

- นาย ชาคริต 		วิเชียร 			นักวิเคราะห์ระบบ

- นาย ณัฐกานต์ 		กัณโสภณ 		นักวิเคราะห์ระบบ

- นาย วิธวินท์ 		สิริสิวะภัค		นักวิเคราะห์ระบบ

- นางสาว ธัญธิตา 		กรวรรณวณัช 		นักพัฒนาโปรแกรม

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ทบทวนสถานะการเชื่อมโยงข้อมูลในปัจจุบัน (AS-IS)

- ปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูลอยู่ 2 ส่วนหลัก คือ 1) ป.ป.ช. ดึงข้อมูลเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นจาก ป.ป.ท. (แต่ยังมีปัญหาฟิลด์ข้อมูลไม่ตรงกัน) และ 2) การดึงเลขติดตามคดี

- สำหรับการรายงานผลคดีตาม มาตรา 65 ปัจจุบัน ป.ป.ท. ยังคงใช้วิธีล็อกอินเข้าสู่ระบบ FMS ของ ป.ป.ช. ผ่านหน้าเว็บ (Web UI) โดยใช้ Username และ Password ที่ ป.ป.ช. สร้างให้เป็นรายคดี

- ป.ป.ช. ได้พัฒนา Web Service (API) สำหรับมาตรา 65 รอไว้แล้ว และมี API Document (Swagger) เตรียมพร้อมไว้ให้ ป.ป.ท. นำไปเชื่อมต่อ เพื่อลดภาระการคีย์ข้อมูลซ้ำซ้อน

มติที่ประชุม: รับทราบสถานะ และจะดำเนินการจัดทำ Field Mapping ร่วมกันระหว่าง ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. ต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลและการรับส่งสำนวนในอนาคต (TO-BE API)

- การรับคดีตามมาตรา 62  เมื่อ ป.ป.ช. มีมติส่งเรื่องให้ ป.ป.ท. ระบบจะสามารถส่งผ่าน API โดยอ้างอิงจาก "เลขติดตาม (Tracking Number)" เพื่อให้ ป.ป.ท. ดึงข้อมูลเบื้องต้นไปสร้างสำนวนได้ทันทีโดยไม่ต้องคีย์ใหม่

- การรายงานผลตามมาตรา 65 หากเปลี่ยนมาใช้ Web Service การส่งข้อมูลจะคุยกันในระดับองค์กร (System-to-System) ดังนั้นจึง ไม่จำเป็นต้องใช้ Username/Password ประจำตัวของนักสืบแต่ละคนในการยิง API อีกต่อไป ป.ป.ท. สามารถจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานได้เองหลังบ้าน

มติที่ประชุม: 
- ทางบริษัทผู้พัฒนาจะขอรับเอกสาร Swagger Document ฉบับล่าสุดจากทาง ป.ป.ช. เพื่อนำไปศึกษา , สำหรับการจัดการเลขคดีข้ามระบบ ที่ประชุมจะหารือเพื่อกำหนด "รูปแบบเลขติดตามคดีร่วมกัน" ที่แน่นอนอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป
- รับทราบแนวทาง และตกลงให้ถือว่าการผูกข้อมูลยืนยันตัวบุคคล (Identity) ของเจ้าของเรื่องในระบบ ป.ป.ท. (เพื่อใช้แทนการส่ง Username/Password เข้า FMS ของ ป.ป.ช.) ที่ทางทีมพัฒนาจะต้องนำไปออกแบบระบบหลังบ้านเพิ่มเติม

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การปรับกระบวนงานรองรับประกาศใหม่ (การรับเรื่องดำเนินการเอง)

- มีการหารือถึงระเบียบใหม่ (มาตรา 18/1 หรือ ประกาศข้อ 8) ที่ให้อำนาจ ป.ป.ท. สามารถรับเรื่องร้องเรียนในระดับอำนวยการต้นลงมา และดำเนินการไต่สวนได้เองทันทีโดยไม่ต้องส่งให้ ป.ป.ช. พิจารณาก่อน แต่ต้องแจ้งให้ ป.ป.ช. ทราบ

- ประเด็นเรื่องการตรวจสอบคดีซ้ำ (เช็คเรื่องซ้ำ): หาก ป.ป.ท. รับเรื่องเอง จะต้องมีกระบวนการเช็คกับฐานข้อมูล ป.ป.ช. ว่าเป็นเรื่องที่เคยร้องเรียนไปที่ ป.ป.ช. แล้วหรือไม่ ซึ่ง ป.ป.ช. เสนอว่าอาจให้ ป.ป.ท. ยิง API เข้ามาค้นหาแบบ Real-time ได้

- ป.ป.ท. จะต้องเตรียม API (หรือ Service) ฝั่งตัวเอง เพื่อส่งข้อมูลตั้งต้น (เช่น วันที่รับเรื่อง, ชื่อผู้ถูกกล่าวหา, ตำแหน่ง) ไปบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของ ป.ป.ช. ให้รับทราบการดำเนินการ

มติที่ประชุม: ประเด็นตามมาตรา 18/1 (หรือระเบียบใหม่) ยังไม่มีความชัดเจน ทาง ป.ป.ช. จะรับหน้าที่ไปนัดปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย โดยเฉพาะการชี้แจงความหมายของคำว่า "แจ้ง" และ "รายงาน" ในร่างประกาศ ว่ามีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร แล้วจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และไฟล์สำนวนขนาดใหญ่

- การเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Signature ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรลดการส่งกระดาษ และเปลี่ยนมาส่งสำนวนทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ไฟล์ PDF หรือ PDF/A-3 ที่สามารถค้นหาข้อความได้) ซึ่งศาลยุติธรรมก็เริ่มรองรับแนวทางนี้แล้ว

- ปัญหาไฟล์ขนาดใหญ่: การยิง API ส่งไฟล์สำนวนที่มีขนาดใหญ่มากมักจะเกิดปัญหา Time-out (ระบบตัดการเชื่อมต่อก่อนส่งเสร็จ)

มติที่ประชุม: รับทราบประเด็น โดยให้รอการหารือกับทางฝ่ายกฎหมายของ ป.ป.ช. ก่อนว่า กฎหมายได้กำหนดเรื่องการใช้เอกสารกระดาษเทียบกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างไร (เช่น ต้องส่งคู่กัน หรือส่งแต่ไฟล์ได้เลย) และกำหนดขอบเขตของ E-doc ให้ชัดเจนก่อนพัฒนาระบบ

ปิดประชุม เวลา 11:00 น.

ผู้บันทึกการประชุม

วิธวินท์ สิริสิวะภัค