# รายงานการประชุม

## ระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

(Electronic Case Management Intelligence System)

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.

ณ อาคาร SWP ชั้น 1 Space 2

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

- นายประดับ 		วาหมงคล		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด

- นายอัครเดช		สมมะโนหมาย		นักวิเคราะห์ระบบ

- นายณัฐกาณต์		กัณโสภณ		นักวิเคราะห์ระบบ

- นางสาวธัญธิตา		กรวรรณวณัช		นักพัฒนาโปรแกรม

- นายเจษฎา 		สมพร			นักพัฒนาโปรแกรม

- นายภูริพัฒน์		เหมกุล			นักศึกษาฝึกงาน (นักพัฒนาโปรแกรม)

เริ่มประชุม เวลา 10:00 น.

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง การจัดทำ ควบคุม และรวบรวม Requirement Specification สำหรับระบบบริหารกลาง

คุณประดับ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

  - การปรับปรุงและแก้ไขเอกสารอย่างต่อเนื่อง

ว่าทีมงานจะต้องให้ความสำคัญกับการทบทวน แก้ไข และอัปเดตเอกสาร Requirement อย่างสม่ำเสมอและมีความละเอียดมากขึ้น เพื่อป้องกัน "จุดบอด" ที่เกิดจากการเก็บ

ความต้องการไม่ครบถ้วนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่าง

ผู้พัฒนากับเจ้าของงาน

  - การควบคุมเวอร์ชันเอกสาร

ต้องมีการควบคุมการอัปเดตเอกสารให้ชัดเจน โดยระบุว่าเอกสารแต่ละเล่มมีการแก้ไขล่าสุดเมื่อใด (Revision Date) และใครเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ทุกฝ่ายใช้เอกสารฉบับล่าสุดที่ถูกต้องตรงกัน

  - การกำหนดแพทเทิร์นและการส่งออกข้อมูล

ควรมีการจัดทำเอกสาร Requirement สเปคที่ชัดเจนก่อนเริ่มการพัฒนาระบบ ต้องรวบรวมแพทเทิร์น ฟอร์มที่ใช้งานจริง และรูปแบบการ Export ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเป็นตัวอย่างเพื่อใช้อ้างอิง

  - การเตรียมข้อมูล Master Data และโครงสร้างผู้ใช้งาน ต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานในระบบอย่างครบถ้วน เช่น จำนวนสำนัก กลุ่มงาน และตำแหน่ง เพื่อให้เห็นโครงสร้างสิทธิการใช้งานที่ชัดเจน

มติที่ประชุม: บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานผ่าน API (API Integration)

คุณประดับ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

  - การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น API

ในอนาคต การดึงข้อมูลจะต้องปรับมาเป็นการเรียกใช้งานผ่าน API แทนการคัดลอก

และป้อนข้อมูลด้วยมือ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล

  - การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก

สำหรับการเชื่อมโยงระบบภายนอก เช่น ระบบของกรมการปกครอง (ThaiD), สพท. จำเป็นต้องขอรับ

เอกสารคู่มือ API จากเจ้าของระบบ รวมถึงต้องมีการประสานงานเพื่อกำหนดช่องทางการส่งผ่านข้อมูล (URL) และจัดการสิทธิการเข้าถึง (Username, Password, API Key) อย่างเป็นทางการ

  - การระบุขอบเขตการพัฒนา

ต้องแยกให้ชัดเจนว่าระบบใดที่ต้องพัฒนาขึ้นใหม่เอง (In-house) และระบบใดที่มีอยู่แล้วแต่ต้อง

ทำการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

มติที่ประชุม: บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารคู่มือและการรายงานความคืบหน้าการเชื่อมโยงระบบ

คุณประดับ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

  - รูปแบบการตอบกลับข้อกำหนดทางเทคนิค ในการตอบกลับหรือรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานของ API ไม่ควรใช้เพียงข้อความอธิบาย แต่ควรแนบเอกสารอ้างอิง คู่มือ หรือรูปภาพประกอบ (เช่น โครงสร้างข้อมูล, แคปหน้าจอ) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจและนำไปใช้งานต่อได้

มติที่ประชุม: บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การรองรับระบบติดตามเรื่องร้องเรียนและการเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"

คุณประดับ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

  - การพัฒนาระบบติดตามสำหรับประชาชน

การทำระบบติดตามเรื่องร้องเรียนสำหรับประชาชน (ภายนอก) จะต้องพิจารณาไม่ให้ซ้ำซ้อนกับ

ระบบการทำงานภายใน โดยต้องประเมินความสามารถในการรองรับและการเชื่อมโยง

  - การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันทางรัฐ

ส่วนของการเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" จะเป็นอีกส่วนที่แยกออกไปซึ่งบริษัทต้องทำการศึกษา

รายละเอียดและแจ้งกลับว่าระบบสามารถรองรับการเชื่อมโยงในรูปแบบใดได้บ้าง

มติที่ประชุม: บริษัทรับทราบ และจะดำเนินการประเมินระยะเวลา และแจ้งอีกครั้ง

ปิดประชุม เวลา 12:00 น.

### ผู้บันทึกการประชุม

นายภูริพัฒน์ เหมกุล

เอกสารแนบ: ใบเซ็นต์ชื่อ