รายงานการประชุม

ระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

(Electronic Case Management Intelligence System)

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.

ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 19 ห้อง Meeting

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

- นายประดับ 		วาหมงคล		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

- นายพิสิษฐ์ 		แก้วเกตุ			นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

- นายธรรมศักดิ 	นิมิตร			ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบไอทีบนคลาวด์

บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด

- นายอัครเดช		สมมะโนหมาย		นักวิเคราะห์ระบบ

- นายณัฐกาณต์	กัณโสภณ		นักวิเคราะห์ระบบ

- นางสาวธัญธิตา	กรวรรณวณัช		นักพัฒนาโปรแกรม

- นายธรรมนูญ	เวตะนัต			นักวิเคราะห์ข้อมูล

- นายเจษฎากร	สุมา			วิศวกรเดฟออปส์

- นายภูริพัฒน์		เหมกุล			นักพัฒนาโปรแกรม

เริ่มประชุม เวลา 13:00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเอกสารและการรับรองกระบวนงาน

คุณประดับ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- การจัดเตรียมเอกสาร: ทีมงานจะจัดทำเอกสารความต้องการของระบบตาม Template ที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาหลักทั้งหมด

- กระบวนการ Sign-off: การลงนามรับรองกระบวนงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันว่าข้อมูลกระบวนการทำงานที่ทีมงานรวบรวมมานั้นมีความถูกต้องตามความเป็นจริง โดยก่อนที่จะมีการนำเสนอภาพรวมในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ทีมผู้พัฒนาจะต้องนำ Flow กระบวนงานทั้ง As-Is และ To-Be ไปเสนอกับเจ้าของกระบวนงานในแต่ละกลุ่มงานให้เข้าใจตรงกันและยืนยันความถูกต้องเสียก่อน

มติที่ประชุม  : ทีมผู้พัฒนาจะต้องจัดทำเอกสารแยกออกมาเป็นเล่มๆ แยกตามกระบวนงานของแต่ละระบบและก่อนที่จะนำเสนอภาพรวมในวันที่ 10 และ 12 มิถุนายน 2569 ทีมงานจะต้องนำกระบวนการทั้งหมดไปให้เจ้าของกระบวนงานในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับรองกระบวนงานเพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่เก็บมาถูกต้องก่อนที่จะนำไปใช้ออกแบบระบบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การเชื่อมโยงกระบวนงานกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณพิสิษฐ์ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- การออกแบบ Flow ตามกฎหมาย: ในการวาดแผนภาพกระบวนการทำงานคณะกรรมการเน้นย้ำว่า จะต้องนำข้อกฎหมายหรือมาตราที่เกี่ยวข้อง (เช่น มาตรา 18/1 ก, 18/1 ข) มากำกับไว้ในแต่ละขั้นตอนของ To-Be Workflow ด้วย

- คุณค่าทางธุรกิจ: การระบุมาตรากำกับจะช่วยให้ผู้ใช้งานและผู้ตรวจสอบทราบที่มาที่ไปของอำนาจหน้าที่ ว่าขั้นตอนใดใครเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายข้อใด ซึ่งเป็นการทำ Business Alignment ให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของ ป.ป.ท. อย่างเคร่งครัด.

มติที่ประชุม  : ในการวาดแผนภาพกระบวนการทำงานจะต้องระบุอ้างอิงข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือมาตราที่ให้กำกับอำนาจนั้นๆ ลงไปในแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนงานเลย (เช่น มาตรา 18/1 ก, 18/1 ข) เพื่อให้ทราบที่มาที่ไปของกระบวนการนั้นว่ามาจากกฎหมายข้อใด

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การจัดทำภาคผนวกและการจัดการรายงานการประชุมย่อย

คุณประดับ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- การบริหารจัดการเอกสาร: เพื่อไม่ให้โครงสร้างของเอกสารหลักเสียรูปแบบที่ประชุมมีมติให้แยกข้อมูลสนับสนุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ "ภาคผนวก ค." สำหรับเอกสารรายงานการประชุมที่เป็นทางการ และ "ภาคผนวก ง." สำหรับเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่เป็นทางการ เช่น แบบร่างการออกแบบตาราง หรือรายละเอียดความต้องการปลีกย่อยที่แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม.

- การจัดทำรูปเล่มเพื่อส่งมอบ: เอกสารจะถูกแยกจัดทำเป็นเล่มๆ แยกตามกระบวนงานหรือระบบอย่างชัดเจน โดยมีหน้าปกและสารบัญกำกับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการสามารถอ่านและตรวจรับงานได้ง่ายขึ้น.

มติที่ประชุม  : ให้มีการแบ่งแยกเอกสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อโครงสร้างเอกสารหลัก โดยกำหนดให้ "ภาคผนวก ค." ใช้สำหรับเก็บรวบรวมรายงานการประชุมและข้อมูลที่เป็นทางการ และ "ภาคผนวก ง." ใช้สำหรับเก็บเอกสารที่ไม่เป็นทางการ หรือข้อมูลเสริมเพื่อนำไปสู่การออกแบบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารทางการและการจัดการแม่แบบ

คุณนิติธร แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

- การใช้ข้อมูลเพื่อต่อยอดงวดงานที่ 2: การรับรองกระบวนงานในครั้งนี้ จะถูกใช้อ้างอิง สำหรับส่งมอบงานในงวดที่ 2 ซึ่งบริษัทจะนำกระบวนงานที่ผ่านความเห็นชอบไปทำการออกแบบระบบ และพัฒนาต่อไป

- การจัดการการเปลี่ยนแปลง: หากในอนาคตระหว่างการพัฒนา (งวดที่ 2) ตรวจพบว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนงานเพิ่มเติมจากที่รับรองไว้ บริษัทสามารถบันทึกเป็นรายการแก้ไขสัญญาเพื่อขอเพิ่มหรือปรับปรุงได้. โดยให้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมตามกระบวนการ และสามารถให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามรับรองการแก้ไขย้อนหลังได้.

มติที่ประชุม  : การรับรองกระบวนงาน ในการประชุมครั้งนี้ จะถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อนำไปพัฒนาแบบและส่งมอบในงวดงานที่ 2 อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างทางพบว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนงานเพิ่มเติมจากที่เคยรับรองไว้ บริษัทผู้พัฒนาสามารถทำเรื่องขอแก้ไขสัญญาเพื่อขอเพิ่มหรือปรับปรุงได้ โดยให้นำเสนอขอความเห็นชอบในที่ประชุมและสามารถลงนามย้อนหลังได้

ปิดประชุม เวลา 15:00 น.

ผู้บันทึกการประชุม

นายภูริพัฒน์ เหมกุล

เอกสารแนบ: ใบเซ็นต์ชื่อ