รายงานการประชุม

ระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

(Electronic Case Management Intelligence System)

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เวลา 16:00 น. ถึง 16:20 น.

ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 12 ศทส.

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

- นายประดับ 		วาหมงคล		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

- นายเลอสันต์ 		หมู่หมื่นศรี		นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด

- นายอัครเดช		สมมะโนหมาย		นักวิเคราะห์ระบบ

- นายณัฐกาณต์		กัณโสภณ		นักวิเคราะห์ระบบ

- นายภูริพัฒน์		เหมกุล			นักพัฒนาโปรแกรม

เริ่มประชุม เวลา 16:00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องการปรับปรุงแผนภาพกระบวนงาน

คุณประดับ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

ในการออกแบบกระบวนการทำงาน แผนภาพกระบวนงานแบบภาพรวม 4 เลนในปัจจุบันยังไม่สามารถสะท้อนรายละเอียดการทำงานของระบบผู้ใช้งานได้ จึงมีความจำเป็นต้องดึงกระบวนการดังกล่าวแยกออกมาเขียนเป็นแผนภาพเฉพาะของระบบจัดการผู้ใช้งาน โดยเสนอให้เปลี่ยนชื่อเลนเริ่มต้นเป็น "ผู้ใช้งานใหม่" เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ชัดเจน รวมถึงต้องระบุคำอธิบายกิจกรรม ให้สอดคล้องกับแต่ละบทบาท เช่น ต้องระบุให้ชัดเจนว่า "แอดมิน สำนัก/ศูนย์/กอง" มีหน้าที่ในการ "อนุมัติผู้ใช้งานใหม่"

มติที่ประชุม: มอบหมายให้ทีมวิเคราะห์ระบบดำเนินการแยกแผนภาพกระบวนงานของระบบจัดการผู้ใช้งานออกมาต่างหาก พร้อมเปลี่ยนชื่อผู้แสดงบทบาทเป็น "ผู้ใช้งานใหม่" และระบุกิจกรรมการอนุมัติของแอดมินระดับสำนัก/กองให้ชัดเจนในระบบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องกระบวนการตรวจสอบและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน

คุณประดับ แจ้งให้ปรับตามรายละเอียด ดังนี้

สำหรับกระบวนการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ ให้เพิ่มเลนของ "ระบบ" เข้ามาในแผนภาพเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. หรือไม่ หากไม่ใช่ให้ระบบทำการปฏิเสธ แต่หากตรวจสอบผ่าน ระบบจะอ้างอิงตำแหน่งและสังกัดเพื่อมอบสิทธิ์ตั้งต้นให้ทันที โดยผู้ใช้งานยังสามารถส่งคำขอเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ เพิ่มเติมภายหลังได้ นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการ ควรกำหนดโครงสร้างแยก "สิทธิ์ของหน่วยงาน" ออกจาก "สิทธิ์ของระบบ" อย่างชัดเจน เนื่องจากการอยู่ในสังกัดกองเดียวกันไม่ได้หมายความว่าบุคลากรทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงระบบงานเหมือนกันทั้งหมด

มติที่ประชุม: ให้ปรับกระบวนการลงทะเบียนโดยเพิ่มขั้นตอนที่ระบบจะตรวจสอบสถานะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. โดยอัตโนมัติ และเห็นชอบแนวทางการแยกโครงสร้างสิทธิ์ระหว่างสิทธิ์ระดับหน่วยงานและสิทธิ์การใช้ระบบออกจากกัน โดยรายละเอียดเชิงลึกของการตั้งค่าสิทธิ์ในแต่ละระบบย่อย จะนำไปหารือลงรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งในงวดงานที่ 2

ปิดประชุม เวลา 16:20 น.

ผู้บันทึกการประชุม

นายภูริพัฒน์ เหมกุล

เอกสารแนบ: ใบเซ็นต์ชื่อ