รายงานการประชุม

ระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

(Electronic Case Management Intelligence System)

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลา 09:30 น. ถึง 10:55 น.

ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 29

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

- นางสาวอรวรรณ 	ทูลมณี	นิติกรชำนาญการพิเศษ

- นายอานนท์ 	ชนประชา	นิติกรชำนาญการ

บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด

- นายอัครเดช 	สมมะโนหมาย	ผู้จัดการโครงการฝ่ายพัฒนาระบบ

- นางสาวดวงใจ 	ธรรมสุทธิ์	นักวิเคราะห์ระบบ

- นางสาวกชพร 	แสงศุภกร	นักวิเคราะห์ระบบ

- นายปรวัฒน์ 	ฉิมเฉิดสินธุ์	นักวิเคราะห์ระบบ

- นายภูริพัฒน์ 	เหมกุล	นักพัฒนาโปรแกรม

- นายวริทธิ์ธร 	สดาวงษ์	นักพัฒนาโปรแกรม

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ความคืบหน้าการจัดทำหน้าจอต้นแบบ (Mockup) ระบบ E-CMIS กิจกรรมที่ 10

บริษัทฯ แจ้งความคืบหน้าว่าได้เริ่มจัดทำหน้าจอต้นแบบ (Mockup) ของระบบ E-CMIS กิจกรรมที่ 10 ตามผังกระบวนงานที่ที่ประชุมได้ทบทวนร่วมกันในการประชุมครั้งก่อน โดยจะทยอยนำหน้าจอมาให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นระยะ ยังไม่ครบทุกหน้าจอในคราวเดียว เนื่องจากใกล้กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน และขอเปิดโอกาสให้ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. ให้ความเห็นและขอปรับแก้ไขได้ในระหว่างการนำเสนอ

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าดังกล่าว และให้บริษัทฯ ทยอยนำหน้าจอส่วนที่เหลือมานำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง หน้าจอเข้าสู่ระบบและการบริหารสิทธิ์การใช้งานตามบทบาท

บริษัทฯ สาธิตหน้าจอเข้าสู่ระบบ โดยทดลองเข้าสู่ระบบในบทบาทเจ้าหน้าที่กองบริหารคดี และชี้แจงว่าผู้ใช้งานแต่ละคนมีชื่อผู้ใช้งาน (Username) เพียงหนึ่งเดียว แต่สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งบทบาท (Role) หากผู้ใช้งานมีมากกว่าหนึ่งบทบาท ระบบจะมีช่องให้เลือกหรือสลับบทบาทภายหลังเข้าสู่ระบบ และเมนูการใช้งานจะเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทที่เลือกใช้งาน ณ ขณะนั้น

ที่ประชุมรับทราบว่าระบบได้เตรียมรองรับผู้ใช้งานภายนอกแยกต่างหากจากเจ้าหน้าที่ภายในไว้ด้วย ทั้งนี้ หน้าจอที่นำเสนอในวันนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของกองบริหารคดี กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ ยังมิได้ครบถ้วนทุกเมนูตามสิทธิ์การใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบแนวทางการออกแบบระบบสิทธิ์การใช้งานตามบทบาท และให้บริษัทฯ จัดทำหน้าจอเพิ่มเติมตามสิทธิ์การใช้งานของแต่ละตำแหน่งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ทบทวนหน่วยงานผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนรับเรื่องและบันทึกรายละเอียดสำนวน

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหน้าจอรายการคดี (List) ของกองบริหารคดี ซึ่งแสดงรายการเรื่องที่รับเข้ามาทั้งหมด แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ คำขอเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และคดีศาลปกครอง พร้อมช่องค้นหาด้วยเลขคดีหรือเลขสำนวน โดยเมื่อคลิกเลือกรายการ ระบบจะดึงรายละเอียดของสำนวนคดีนั้นขึ้นมาแสดง

ในระหว่างการสาธิต ที่ประชุมได้อภิปรายและทบทวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนรับเรื่องและบันทึกรายละเอียดสำนวนในทางปฏิบัติ โดยผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. ชี้แจงว่าเมื่อเรื่องจากพนักงานอัยการส่งเข้ามา จะผ่านงานสารบรรณกลาง ชั้น 14 ก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อประทับตรารับเรื่อง ออกเลขรับ และบันทึกข้อมูลเบื้องต้นลงในระบบสารบรรณที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นจึงส่งต่อให้ธุรการกองกฎหมายเป็นผู้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสำนวนคดีลงในระบบ มิใช่เจ้าหน้าที่กองบริหารคดีตามที่บริษัทฯ เข้าใจและจัดทำหน้าจอต้นแบบไว้ในเบื้องต้น

ที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าระบบ E-CMIS จะไม่มีผู้ใช้งาน (User) สำหรับงานสารบรรณกลาง เนื่องจากอยู่นอกขอบเขตของกิจกรรมที่ 10 โดยเจ้าหน้าที่กองกฎหมายจะต้องขอเลขรับจากงานสารบรรณกลางมากรอกเข้าระบบเอง ซึ่งระบบได้จัดเตรียมช่องกรอกเลขสารบรรณ (ปี และเลขที่ โดยระบบใส่เครื่องหมายทับให้อัตโนมัติ) ไว้รองรับแล้ว

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมมอบหมายให้บริษัทฯ ปรับหน้าจอบันทึกรายละเอียดสำนวนที่นำเสนอในวันนี้จากหน้าจอของเจ้าหน้าที่กองบริหารคดี ให้เป็นหน้าจอของธุรการกองกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนงานจริง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง หน้าจอบันทึกความเห็นพนักงานอัยการและการจัดเก็บเอกสารประกอบ

ที่ประชุมพิจารณาหน้าจอบันทึกรายละเอียดคดี ซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ความเห็นพนักงานอัยการ เช่น สั่งไม่ฟ้อง พร้อมช่อง "อื่น ๆ" สำหรับกรณีที่ไม่ตรงกับตัวเลือกที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งบริษัทฯ รับจะจัดทำหน้าจอรองรับเพิ่มเติม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถสแกนและอัปโหลดเอกสารเข้าระบบในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ โดยที่ประชุมแจ้งว่าเอกสารสำนวนโดยทั่วไปมีความยาวไม่เกิน 50 หน้า แต่บางสำนวนอาจมีเอกสารมากถึงประมาณ 500 หน้า จึงขอให้ระบบรองรับการอัปโหลดไฟล์ PDF ขนาดใหญ่ได้ และให้มีปุ่มยืนยันการบันทึกข้อมูลอีกครั้งก่อนเสร็จสิ้นขั้นตอน

ที่ประชุมรับทราบขั้นตอนต่อเนื่องว่า เมื่อเจ้าหน้าที่กองบริหารคดีบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะส่งเรื่องไปรอให้ธุรการกองกฎหมายออกเลขรับของกองกฎหมายอีกขั้นหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่กองบริหารคดีจะสามารถเรียกดูข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกภายหลังจากขั้นตอนนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดเก็บเอกสารประกอบระหว่างการจัดเก็บเป็นลิงก์ (Link) กับการอัปโหลดไฟล์เข้าระบบโดยตรง และเห็นว่าการใช้ลิงก์ที่ชี้ไปยังไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอาจมีปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลในภายหลัง จึงเห็นควรให้ใช้วิธีอัปโหลดไฟล์เข้าระบบโดยตรงแทน โดยกำหนดชื่อเอกสารขั้นต่ำ (Minimum Requirement) ที่ต้องมีช่องอัปโหลดเฉพาะ ได้แก่ "ความเห็นพนักงานอัยการ" และ "คำวินิจฉัยชี้ขาด" (กรณีสั่งไม่ฟ้องจะมีเฉพาะคำวินิจฉัยชี้ขาด เนื่องจากยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล) ส่วนเอกสารอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้เพิ่มชื่อเอกสารและอัปโหลดไฟล์เพิ่มเติมได้โดยไม่จำกัดจำนวน

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมเห็นชอบให้บริษัทฯ ปรับปรุงฟิลด์ความเห็นพนักงานอัยการ เพิ่มช่อง "อื่น ๆ" และจัดทำช่องอัปโหลดเอกสารขั้นต่ำตามที่กำหนด พร้อมรองรับไฟล์ PDF ขนาดใหญ่ (สูงสุดประมาณ 500 หน้า)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง โครงสร้างเลขสำนวนคดีและฟิลด์สำหรับการสืบค้น

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างเลขสำนวนคดีที่ต้องบันทึกในระบบ และสรุปว่าต้องจัดเก็บและสืบค้นได้แยกกัน 2 เลข ได้แก่ (1) เลขสำนวนไต่สวน ซึ่งเป็นเลขที่ออกโดยหน่วยงานต้นทาง (นักสืบ ตามกิจกรรมที่ 4 และ 5) ตั้งแต่ชั้นไต่สวน วิ่งตามปีงบประมาณ เป็นเลข 4 หลัก ใช้คุมสำนวนไปจนถึงชั้นพนักงานอัยการ และ (2) เลขรับกองกฎหมาย ซึ่งเป็นเลขที่กองกฎหมายออกเองเมื่อได้รับสำนวน วิ่งตามปีปฏิทิน (พ.ศ.) เรียงลำดับตามที่กองกฎหมายรับจริง

ที่ประชุมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นว่า เนื่องจากกองกฎหมายกับหน่วยงานไต่สวนเป็นคนละหน่วยงานและคนละหน้าที่กัน จึงจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้ทั้งสองเลข เช่น กรณีผู้บริหารสอบถามความคืบหน้าของสำนวนไต่สวนเลขที่หนึ่ง หรือสอบถามด้วยชื่อจำเลยว่ากองกฎหมายได้รับสำนวนดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยทั้งสองเลขต้องสามารถใช้เป็นคำค้น (Key) ในการสืบค้นได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้เพิ่มฟิลด์ชื่อผู้กล่าวหา/ผู้ร้อง และผู้ถูกกล่าวหา/จำเลย ให้แสดงและสืบค้นได้ทั้งในหน้าจอรายการและหน้าจอค้นหา รวมทั้งเพิ่มฟิลด์ชื่อผู้รับผิดชอบ/นักสืบผู้จัดทำสำนวน เพื่อให้กองกฎหมายทราบว่านักสืบผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการ และเพื่อความสะดวกในการประสานงานเมื่อกองกฎหมายรับสำนวนต่อ

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมเห็นชอบให้บริษัทฯ ออกแบบฐานข้อมูลให้จัดเก็บเลขสำนวนไต่สวนและเลขรับกองกฎหมายแยกจากกัน โดยใช้เป็นคำค้นในการสืบค้นได้ทั้งสองเลข และเพิ่มฟิลด์ผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา และผู้รับผิดชอบ/นักสืบ ตามที่ได้หารือร่วมกัน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ฟีเจอร์การติดตามกรอบระยะเวลา (Deadline Tracking) และการแจ้งเตือน

ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับความต้องการฟีเจอร์การติดตามกรอบระยะเวลาดำเนินการรายสำนวน โดยชี้แจงว่ากรอบระยะเวลาของแต่ละเรื่องมีที่มาต่างกัน 2 ทาง ได้แก่ (1) กรณีมีกำหนดตามคำสั่งศาล เช่น การยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา ซึ่งปกติมีกรอบเวลารอบละ 30 วัน และบางกรณีเมื่อได้รับเรื่องอาจเหลือเวลาเพียง 1-2 วัน ทำให้ต้องเร่งดำเนินการขอขยายระยะเวลาต่อศาล และ (2) กรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ซึ่งกรอบเวลาขึ้นอยู่กับอายุความคดีที่เหลืออยู่ อาจเหลือเพียงสัปดาห์เดียว หรือยาวนานถึง 3 ปี ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ต้องกำหนดและบันทึกเข้าระบบเป็นรายกรณีตามเอกสารที่ได้รับ มิใช่ให้ระบบคำนวณเองโดยอัตโนมัติ

ที่ประชุมขอให้ระบบแสดงข้อมูลกรอบเวลาทั้งในรูปแบบวันที่สิ้นสุดและจำนวนวันที่เหลือควบคู่กัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้ทันทีว่าสำนวนใดต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันใด และมีสำนวนใดล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วหรือไม่ พร้อมทั้งขอให้ระบบเปลี่ยนสีแถวรายการเป็นสีแดงเมื่อเหลือระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน เพื่อให้เห็นเด่นชัดว่าเป็นสำนวนเร่งด่วน และให้มีสัญลักษณ์แจ้งเตือน (Notification) แสดงไว้บริเวณด้านบนของหน้าจอด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมขอให้ระบบเรียงลำดับรายการสำนวนตามกรอบระยะเวลาที่ใกล้ครบกำหนดขึ้นก่อนเป็นค่าเริ่มต้น (Default Sort) และให้แสดงเป็นแถบแยกตามสถานะความเร่งด่วนไว้ในหน้ารายการ แทนการใช้ตัวกรอง (Filter) เพียงอย่างเดียว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมเห็นชอบให้บริษัทฯ พัฒนาฟีเจอร์การติดตามกรอบระยะเวลา แสดงผลเป็นวันที่สิ้นสุดและจำนวนวันคงเหลือ พร้อมระบบแจ้งเตือนและไล่สีแถวรายการเป็นสีแดงเมื่อเหลือเวลาไม่เกิน 7 วัน และเรียงลำดับรายการตามความเร่งด่วนเป็นค่าเริ่มต้น โดยให้บริษัทฯ พิจารณาชื่อคอลัมน์ที่เหมาะสมระหว่าง "ระยะเวลา" กับ "อายุความ" อีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง การจำแนกประเภทผลคดีและฟิลด์สำหรับการจัดทำสถิติ

ที่ประชุมพิจารณาการจำแนกประเภทผลคดีที่ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ใช้อ้างอิงในการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. ชี้แจงว่าในทางปฏิบัติปัจจุบัน ธุรการจัดเก็บข้อมูลผลคดีเป็น 2 ค่าหลัก คือ "ลงโทษ" และ "ยกฟ้อง" ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้บริหารเรียกดูและขอสถิติเป็นประจำแทบทุกเดือน จึงถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ระบบต้องจัดเก็บให้ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่าเอกสารต้นฉบับที่ได้รับจากพนักงานอัยการมักไม่ได้ระบุผลลัพธ์ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน (เช่น ระบุเพียงว่า "ไม่อุทธรณ์เพราะ...") เจ้าหน้าที่จึงต้องอ่านและวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารเพื่อจัดประเภทผลคดีด้วยตนเองในทุกกรณี

ที่ประชุมเห็นควรเพิ่มฟิลด์ "ประเภทความผิด/ฐานความผิด" และ "มาตรา" แยกจากกัน เพื่อรองรับการจัดทำ Dashboard และรายงานสถิติตามขอบเขตงาน (TOR) โดยให้เป็นฟิลด์แบบข้อความอิสระ (Free Text) เนื่องจากฐานความผิดและมาตรากฎหมายมีความหลากหลาย หากกำหนดเป็นตัวเลือกสำเร็จรูป (Dropdown) อาจไม่ครอบคลุมครบถ้วน โดยให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เป็นผู้กรอกข้อมูลตามรูปแบบที่ตกลงร่วมกัน เพื่อให้สามารถจัดกลุ่มข้อมูลสำหรับทำรายงานได้สะดวก ทั้งนี้ ให้ตั้งค่าเริ่มต้นของฟิลด์ประเภทความผิดเป็น "อาญา" เนื่องจากเป็นคดีส่วนใหญ่ของสำนักงาน และให้ปรับใช้ฐานความผิดที่แตกต่างกันสำหรับกรณีคดีปกครอง

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมเห็นชอบให้บริษัทฯ เพิ่มฟิลด์ "ประเภทความผิด/ฐานความผิด" และ "มาตรา" เป็นฟิลด์ข้อความอิสระ และมอบหมายให้ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. ตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลประเภทคดีไว้แล้วตั้งแต่ขั้นตอนชี้มูล (กิจกรรมที่ 4/5) หรือไม่ เพื่อพิจารณาดึงข้อมูลมาใช้ต่อโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง หน้าจอกองกฎหมาย ลำดับการอนุมัติ และความต้องการด้าน Dashboard

ที่ประชุมพิจารณาหน้าจอธุรการกองกฎหมาย ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลที่บันทึกไว้จากขั้นตอนก่อนหน้ามาแสดงโดยอัตโนมัติ (Auto-fill) โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้จากชื่อจำเลยที่บันทึกไว้แล้ว เมื่อธุรการกองกฎหมายออกเลขรับและกดรับเรื่องแล้ว ระบบจะส่งเรื่องต่อให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายพิจารณาและมอบหมายนิติกรผู้รับผิดชอบ ซึ่งสามารถมอบหมายได้มากกว่าหนึ่งคนตามลำดับ โดยนิติกรที่ได้รับมอบหมายสามารถจัดทำหนังสือความเห็นในระบบ ดึงเทมเพลตที่เคยใช้งาน และส่งออกหรือพิมพ์เอกสารจากระบบได้ ทั้งนี้ ระบบจะควบคุมลำดับขั้นตอนการอนุมัติ โดยหากผู้บังคับบัญชาระดับก่อนหน้ายังไม่พิจารณาอนุมัติ ผู้ปฏิบัติงานในลำดับถัดไปจะยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้

ที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่ามีอยู่ 2 ระดับที่ต้องแยกให้ชัดเจนในระบบ ได้แก่ มติของคณะกรรมการ ป.ป.ท. (บอร์ดใหญ่) ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการชี้มูลความผิด เป็นการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับเรื่องที่เสนอ อยู่ในความรับผิดชอบของกิจกรรมอื่น มิใช่กิจกรรมที่ 10 กับมติของกองกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติแล้ว โดยกองบริหารคดีจะจัดทำรายงานสรุปมติบันทึกเข้าระบบ และส่งต่อ (Sync) มายังกองกฎหมายเพื่อดำเนินการในลำดับถัดไป ทั้งนี้ ระบบ E-CMIS เป็นระบบเดียวที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทุกกิจกรรม โดยข้อมูลจะซิงค์ถึงกันโดยอัตโนมัติ และมีการกำหนดสีแยกความเป็นเจ้าของข้อมูลระหว่างกิจกรรมที่ 10 กับกิจกรรมอื่น (เช่น กิจกรรมที่ 7 ระบบมติที่ประชุมคณะกรรมการ) เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

ที่ประชุมได้หารือความต้องการด้านรายงานสถิติสำหรับผู้บริหาร โดยแจ้งว่าปัจจุบันตัวเลขร้อยละของคดีที่ถูกยกฟ้องที่ผู้บริหารได้รับรายงานมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากคำนวณจากฐานข้อมูลอ้างอิงที่ต่างกันในแต่ละครั้ง (เช่น เทียบจากเรื่องที่กองบริหารคดีรับเท่านั้น หรือเทียบจากเรื่องทั้งหมด) จึงต้องการให้ระบบคำนวณและแสดงผลสถิติจากฐานข้อมูลกลางของระบบโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนดไว้ใน TOR

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบแนวทางลำดับการอนุมัติในกองกฎหมายและการแยกมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. ออกจากมติกองกฎหมายตามที่ชี้แจง และมอบหมายให้บริษัทฯ พัฒนาหน้าจอ Dashboard ให้คำนวณสถิติ รวมถึงร้อยละคดีที่ถูกยกฟ้อง จากฐานข้อมูลกลางของระบบ E-CMIS ตามขอบเขตงานที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ (Action Items) และการนัดหมายครั้งถัดไป

Action items:

1) บริษัทฯ ปรับหน้าจอบันทึกรายละเอียดสำนวนจากหน้าจอกองบริหารคดีเป็นหน้าจอธุรการกองกฎหมาย พร้อมเพิ่มช่อง "อื่น ๆ" ในฟิลด์ความเห็นพนักงานอัยการ ตามข้อสั่งการของที่ประชุม

2) บริษัทฯ พัฒนาฟีเจอร์การติดตามกรอบระยะเวลา (แสดงวันที่สิ้นสุด/จำนวนวันคงเหลือ ระบบแจ้งเตือน และไล่สีแถวรายการ) และฟีเจอร์การเรียงลำดับรายการตามความเร่งด่วน

3) บริษัทฯ ออกแบบฐานข้อมูลให้จัดเก็บเลขสำนวนไต่สวนและเลขรับกองกฎหมายแยกจากกัน พร้อมเพิ่มฟิลด์ผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา ผู้รับผิดชอบ/นักสืบ ประเภทความผิด/ฐานความผิด และมาตรา

4) บริษัทฯ จัดทำช่องอัปโหลดเอกสารขั้นต่ำ (ความเห็นพนักงานอัยการ และคำวินิจฉัยชี้ขาด) พร้อมรองรับไฟล์ PDF ขนาดใหญ่ และช่องเพิ่มเอกสารอื่นแบบไม่จำกัดจำนวน

5) บริษัทฯ พัฒนาหน้าจอ Dashboard สถิติผลการดำเนินงานให้คำนวณจากฐานข้อมูลกลางของระบบ ตามขอบเขตงานที่กำหนดใน TOR

6) ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. ตรวจสอบข้อมูลประเภทคดีที่อาจมีการบันทึกไว้แล้วตั้งแต่ขั้นตอนชี้มูล (กิจกรรมที่ 4/5) เพื่อแจ้งให้บริษัทฯ พิจารณาดึงข้อมูลมาใช้โดยไม่ต้องบันทึกซ้ำ

7) ทั้งสองฝ่ายนัดหมายการประชุมครั้งถัดไปในสัปดาห์ถัดไป (ช่วงเช้าวันพฤหัสบดี) เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงหน้าจอและพิจารณาหน้าจอเพิ่มเติมตามลำดับขั้นตอนถัดไป โดยจะยืนยันวันเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตาม Action Items ข้างต้น

ปิดประชุม เวลา 10.55 น.

ผู้บันทึกการประชุม

นายภูริพัฒน์ เหมกุล

เอกสารแนบ: ใบเซ็นชื่อ